TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Bộ môn Phát triển phần mềm Agile

WORKSHOP 5

GIẢI PHÁP KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kế hoạch kiểm thử · Test case · Defect report · Biên bản họp cải tiến Sprint

Dự án: BShoes — Phần mềm quản lý cửa hàng giày

| Nhóm thực hiện | Nhóm 1 — Lớp 2607LTS |
| --- | --- |
| Framework | Scrum |
| Công nghệ | Java Spring Boot + Vue SPA + SQL Server |
| Thời gian dự án | 01/07/2026 — 04/08/2026 (5 Sprint + 1 phase Bảo vệ) |
| Mentor | Vũ Đình Thắng |
| Phiên bản tài liệu | v1.0 — 28/07/2026 |

# THÀNH VIÊN NHÓM

| STT | Họ và tên | Username | Vai trò | Nhiệm vụ kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Đình Dũng | DungND | PO | Test module Nhân viên & Phân quyền, Bán hàng (POS) |
| 2 | Hoàng Lê Bảo Ngọc | NgocHLB | SM | Test module Giao hàng, Trả hàng |
| 3 | Lưu Đình Bắc | BacLD | DEV | Test module Đăng nhập, Kho, Khách hàng |
| 4 | Đỗ Anh Vũ | VuDA | DEV | Test module Sản phẩm, Danh mục & thuộc tính, Phiếu giảm giá |

Ghi chú: Tài liệu này đi kèm 2 file Excel: BShoes_TestCase.xlsx (114 test case) và BShoes_DefectReport.xlsx (13 defect).

# PHẦN A — LÝ THUYẾT KIỂM THỬ PHẦN MỀM

## 1. Khái niệm kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm (Software Testing) là quá trình thực thi một chương trình hoặc hệ thống nhằm phát hiện lỗi, đánh giá xem sản phẩm có đáp ứng đúng các yêu cầu đã đặc tả hay không, và đo lường chất lượng của phần mềm trước khi bàn giao. Kiểm thử không chỉ nhằm chứng minh phần mềm chạy đúng, mà quan trọng hơn là nhằm tìm ra những trường hợp phần mềm hoạt động sai.

Đối với dự án BShoes, kiểm thử được thực hiện để bảo đảm các nghiệp vụ cốt lõi — bán hàng tại quầy, quản lý sản phẩm và biến thể, tồn kho, phiếu giảm giá, trả hàng — hoạt động chính xác, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến tiền và tồn kho vốn không được phép sai lệch.

## 2. Một số đặc điểm của kiểm thử phần mềm

- Kiểm thử chứng minh sự hiện diện của lỗi, không chứng minh sự vắng mặt của lỗi: chạy đúng một số trường hợp không có nghĩa là không còn lỗi.

- Không thể kiểm thử vét cạn (exhaustive testing): số tổ hợp đầu vào là rất lớn, cần lựa chọn test case tiêu biểu bằng các kỹ thuật như phân vùng tương đương, giá trị biên.

- Nguyên lý dồn cụm lỗi (defect clustering): phần lớn lỗi thường tập trung ở một số ít module. Ở BShoes, các module phức tạp như Bán hàng (POS) và Sản phẩm phát sinh nhiều defect nhất.

- Nghịch lý thuốc trừ sâu (pesticide paradox): lặp lại mãi cùng bộ test sẽ không tìm thêm được lỗi mới — cần bổ sung, làm mới test case.

- Kiểm thử phụ thuộc ngữ cảnh: hệ thống bán hàng được kiểm thử khác với một trang tin tức.

- Ngộ nhận "không lỗi" (absence-of-errors fallacy): phần mềm không lỗi nhưng không đáp ứng nhu cầu người dùng thì vẫn thất bại.

## 3. Tại sao kiểm thử lại cần thiết?

- Phát hiện lỗi sớm giúp giảm chi phí sửa: lỗi tìm thấy càng muộn (nhất là sau khi phát hành) thì chi phí khắc phục càng cao.

- Bảo đảm chất lượng và đúng yêu cầu nghiệp vụ theo Product Backlog.

- Giảm rủi ro nghiệp vụ: với BShoes, một lỗi trừ kho sai hoặc tính tiền sai có thể gây thất thoát tài chính trực tiếp.

- Tăng niềm tin của khách hàng (Product Owner) và tạo cơ sở để ra quyết định phát hành (release).

## 4. Quy trình kiểm thử

Quy trình kiểm thử áp dụng cho BShoes gồm các bước cơ bản sau (STLC — Software Testing Life Cycle):

| Bước | Hoạt động | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1. Phân tích yêu cầu | Đọc Product Backlog (RQ-1 → RQ-24), xác định phạm vi và tiêu chí chấp nhận | Danh sách chức năng cần test |
| 2. Lập kế hoạch | Xác định phạm vi, chiến lược, môi trường, phân công, tiêu chí vào/ra | Test Plan (tài liệu này) |
| 3. Thiết kế test case | Viết test case theo phân vùng tương đương, giá trị biên, luồng nghiệp vụ | BShoes_TestCase.xlsx |
| 4. Chuẩn bị môi trường | Cài đặt CSDL SQL Server, deploy ứng dụng, tạo dữ liệu mẫu | Môi trường test sẵn sàng |
| 5. Thực thi test | Chạy test case, ghi Pass/Fail, ghi nhận defect | Kết quả test + defect |
| 6. Báo cáo & đóng | Tổng hợp kết quả, theo dõi defect đến khi đóng, đánh giá release | Test Report, Defect Report |

## 5. Các mức độ test

| Mức test | Mô tả | Áp dụng tại BShoes |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Kiểm thử từng đơn vị nhỏ (hàm, service) độc lập | Test các service backend: HoaDonService, KhoService, PhieuGiamGiaValidator... (JUnit) |
| Integration test | Kiểm thử sự phối hợp giữa các module | Luồng POS: giỏ hàng → trừ kho → tạo hóa đơn → thanh toán |
| System test | Kiểm thử toàn hệ thống theo yêu cầu nghiệp vụ | Test 10 module qua giao diện web (114 test case) |
| Acceptance test | PO nghiệm thu theo tiêu chí chấp nhận | PO nghiệm thu cuối mỗi Sprint Review |

## 6. Vai trò của Tester

- Bảo vệ chất lượng sản phẩm, đại diện cho góc nhìn người dùng cuối.

- Phát hiện lỗi và cung cấp thông tin khách quan về mức độ rủi ro để nhóm ra quyết định.

- Là cầu nối giữa Dev và PO: mô tả lỗi rõ ràng, tái hiện được, giúp Dev sửa nhanh.

Trong nhóm 4 người của BShoes, tất cả thành viên cùng đóng vai trò tester chéo (cross-testing): mỗi người test module do người khác phát triển để bảo đảm tính khách quan.

## 7. Công việc của Tester

- Đọc & phân tích yêu cầu, đặt câu hỏi làm rõ với PO.

- Thiết kế và viết test case (positive, negative, boundary).

- Chuẩn bị dữ liệu test và môi trường.

- Thực thi test, ghi nhận kết quả và bằng chứng (ảnh/video).

- Ghi nhận, phân loại (priority/severity) và theo dõi defect đến khi đóng.

- Retest sau khi Dev sửa và regression test để tránh phát sinh lỗi mới.

- Báo cáo tình trạng chất lượng cho nhóm trong Daily Scrum và Sprint Review.

## 8. Tổ chức cơ sở hạ tầng kiểm thử

| Thành phần | Cấu hình tại BShoes |
| --- | --- |
| Môi trường | Máy local của thành viên + môi trường deploy chung (Sprint 6) |
| Hệ điều hành | Windows 11 |
| Trình duyệt | Google Chrome / Microsoft Edge (bản mới nhất) |
| Backend | Java Spring Boot (REST API) |
| Frontend | Vue SPA |
| Cơ sở dữ liệu | SQL Server — database BShoes (22 bảng) |
| Công cụ Unit test | JUnit 5 |
| Quản lý test case / defect | Microsoft Excel (theo mẫu chuẩn) |
| Quản lý mã nguồn | Git / GitHub |

## 9. Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done)

Một chức năng chỉ được coi là "Done" khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Code hoàn thành, chạy đúng trên môi trường test, không lỗi runtime.

- Có đầy đủ validate dữ liệu đầu vào (bắt buộc, định dạng, giá trị biên).

- Đã viết và thực thi test case; tỷ lệ Pass đạt yêu cầu.

- Mọi defect mức Priority 1–2 đã được sửa và retest Pass.

- Không gây lỗi hồi quy cho chức năng đã có.

- Được ít nhất một thành viên khác review và PO nghiệm thu tại Sprint Review.

# PHẦN B — KẾ HOẠCH KIỂM THỬ DỰ ÁN BShoes

## 1. Mục tiêu kiểm thử

- Xác nhận 24 yêu cầu đã triển khai (RQ-1 → RQ-24) hoạt động đúng đặc tả trong Product Backlog.

- Bảo đảm tính đúng đắn của các nghiệp vụ liên quan tiền và tồn kho (bán hàng, giảm giá, trả hàng, nhập kho).

- Phát hiện và xử lý defect trước khi phát hành Release 1.

- Đạt tỷ lệ Pass ≥ 90% và không còn defect Priority 1 tồn đọng khi phát hành.

## 2. Phạm vi kiểm thử

### 2.1. Trong phạm vi (In-scope)

Kiểm thử 10 module tương ứng các yêu cầu RQ-1 → RQ-24 ở trạng thái "New" (đã triển khai):

| STT | Sprint | PB | Module | Yêu cầu (RQ) | Số TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | pb-1 | Đăng nhập | RQ-1 | 13 |
| 2 | Sprint 1 | pb-2 | Quản lý nhân viên | RQ-2, RQ-3, RQ-4 | 14 |
| 3 | Sprint 1 | pb-3 | Quản lý sản phẩm | RQ-5, RQ-6, RQ-9 | 16 |
| 4 | Sprint 1 | pb-3 | Danh mục & thuộc tính | RQ-7, RQ-8 | 10 |
| 5 | Sprint 1 | PB-4 | Quản lý kho | RQ-10 | 6 |
| 6 | Sprint 2 | PB-5 | Bán hàng (POS) | RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15, RQ-16, RQ-17, RQ-18 | 20 |
| 7 | Sprint 2 | PB-5 | Quản lý giao hàng | RQ-19, RQ-20 | 6 |
| 8 | Sprint 2 | PB-6 | Quản lý phiếu giảm giá | RQ-21 | 10 |
| 9 | Sprint 3 | PB-7 | Quản lý trả hàng | RQ-22 | 7 |
| 10 | Sprint 3 | PB-8 | Quản lý khách hàng | RQ-23, RQ-24 | 12 |

### 2.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

Các yêu cầu RQ-25 → RQ-40 ở trạng thái "Removed" (báo cáo doanh thu nâng cao, bảo hành, cửa hàng online cho khách, đặt trước) chưa được triển khai trong Release 1 nên không nằm trong phạm vi kiểm thử lần này. Kiểm thử hiệu năng (performance) và bảo mật chuyên sâu (penetration test) cũng chưa thực hiện ở giai đoạn này.

## 3. Chiến lược & mức kiểm thử

- Unit test cho các service backend quan trọng (tính tiền, trừ kho, validate).

- System test qua giao diện cho toàn bộ 10 module (chủ đạo).

- Kỹ thuật thiết kế: phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, kiểm thử luồng nghiệp vụ, và kiểm thử tiêu cực (negative testing).

- Cross-testing: thành viên test module do người khác code để tăng tính khách quan.

## 4. Môi trường kiểm thử

| Hạng mục | Cấu hình |
| --- | --- |
| Thiết bị | Laptop cá nhân của thành viên |
| Hệ điều hành / Trình duyệt | Windows 11 / Chrome, Edge mới nhất |
| Backend / Frontend | Spring Boot / Vue SPA |
| CSDL | SQL Server — BShoes |
| Dữ liệu test | Dữ liệu mẫu: sản phẩm, biến thể, khách hàng, phiếu giảm giá, hóa đơn |

## 5. Tiêu chí vào / ra (Entry / Exit Criteria)

### 5.1. Tiêu chí bắt đầu (Entry)

- Chức năng đã code xong và deploy được lên môi trường test.

- Test case đã viết và được review.

- Môi trường và dữ liệu test sẵn sàng.

### 5.2. Tiêu chí kết thúc (Exit)

- 100% test case đã được thực thi.

- Tỷ lệ Pass ≥ 90%.

- Không còn defect Priority 1 (nghiêm trọng) ở trạng thái Open.

- Tất cả defect đã ghi nhận đều được theo dõi và có hướng xử lý.

## 6. Lịch kiểm thử theo Sprint

| Sprint | Thời gian | Trọng tâm kiểm thử |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 — PLANNING | 01–07/07 | Chưa test (giai đoạn phân tích & thiết kế CSDL) |
| Sprint 2 — PROTOTYPE | 08–14/07 | Smoke test bản build đầu, CRUD cơ bản |
| Sprint 3 — TEST | 15–21/07 | Kiểm thử tích hợp & validate — trọng tâm, ghi nhận defect |
| Sprint 4 — POLISH | 22–28/07 | Retest & regression sau khi fix bug, test tính năng nâng cao |
| Sprint 5 — LAUNCH | 29/07–04/08 | Test ghép luồng hoàn chỉnh (end-to-end) |

## 7. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| Nhóm nhỏ (4 người), thời gian ngắn (1 tuần/sprint) | Ưu tiên test theo mức rủi ro nghiệp vụ; test chức năng High trước |
| Thành viên lần đầu áp dụng Scrum & quy trình test | Dùng mẫu test case/defect chuẩn; mentor review |
| Nghiệp vụ tồn kho/tiền dễ sai lệch | Tập trung negative & boundary test cho POS, kho, giảm giá |
| Thiếu môi trường CI/CD | Test thủ công + Unit test cho service quan trọng |

# PHẦN C — MA TRẬN TRUY VẾT & KẾT QUẢ KIỂM THỬ

## 1. Ma trận truy vết Sprint → PB → Yêu cầu → Test case

Các cột Sprint, PB (Product Backlog) và RQ (User Story) khớp với sheet "ws4.1 sprints" trong Product Backlog gốc (2607lts_nhóm 1_WebBshoes.xlsx).

| Sprint | PB | User Story (RQ) | Module | Mã Test case | Số TC | Pass | Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | pb-1 | RQ-1 | Đăng nhập | DN_01→DN_13 | 13 | 12 | 1 |
| Sprint 1 | pb-2 | RQ-2, RQ-3, RQ-4 | Quản lý nhân viên | NV_01→NV_14 | 14 | 13 | 1 |
| Sprint 1 | pb-3 | RQ-5, RQ-6, RQ-9 | Quản lý sản phẩm | SP_01→SP_16 | 16 | 14 | 2 |
| Sprint 1 | pb-3 | RQ-7, RQ-8 | Danh mục & thuộc tính | DMTT_01→DMTT_10 | 10 | 10 | 0 |
| Sprint 1 | PB-4 | RQ-10 | Quản lý kho | KHO_01→KHO_06 | 6 | 6 | 0 |
| Sprint 2 | PB-5 | RQ-11, RQ-12, RQ-13, RQ-14, RQ-15, RQ-16, RQ-17, RQ-18 | Bán hàng (POS) | POS_01→POS_20 | 20 | 18 | 2 |
| Sprint 2 | PB-5 | RQ-19, RQ-20 | Quản lý giao hàng | GH_01→GH_06 | 6 | 6 | 0 |
| Sprint 2 | PB-6 | RQ-21 | Quản lý phiếu giảm giá | PGG_01→PGG_10 | 10 | 9 | 1 |
| Sprint 3 | PB-7 | RQ-22 | Quản lý trả hàng | TH_01→TH_07 | 7 | 6 | 1 |
| Sprint 3 | PB-8 | RQ-23, RQ-24 | Quản lý khách hàng | KH_01→KH_12 | 12 | 12 | 0 |
| S1-S3 | pb-1→PB-8 | RQ-1→RQ-24 | 10 module | 114 TC | 114 | 106 | 8 |

Kết luận phủ yêu cầu: 24/24 yêu cầu đã triển khai (RQ-1 → RQ-24) đều có test case tương ứng — độ phủ yêu cầu đạt 100%. Chi tiết từng test case xem file BShoes_TestCase.xlsx.

## 2. Tổng hợp kết quả

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng số module | 10 |
| Tổng số test case | 114 |
| Số test case Pass | 106 |
| Số test case Fail | 8 |
| Tỷ lệ đạt (Pass rate) | 93% |
| Độ phủ yêu cầu | 100% (24/24 RQ) |

# PHẦN D — TỔNG HỢP DEFECT

Toàn bộ 13 defect (8 System test + 5 Unit test) được ghi chi tiết trong file BShoes_DefectReport.xlsx. Bảng dưới tổng hợp 8 defect mức hệ thống phát hiện trong Sprint 3 và đã được sửa (Closed) trong Sprint 4.

| Defect ID | Tiêu đề | Priority | Severity | Trạng thái | Test case |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG_DN_01 | Nút "Làm mới" không xóa hết dữ liệu form đăng nhập | P3 | S3 | Closed | DN_13 |
| BUG_NV_01 | Lưu được nhân viên trùng email | P2 | S3 | Closed | NV_08 |
| BUG_SP_01 | Sản phẩm xóa mềm vẫn hiển thị ở POS | P2 | S3 | Closed | SP_09 |
| BUG_SP_02 | Lưu được biến thể có giá bán < giá nhập | P2 | S2 | Closed | SP_13 |
| BUG_POS_01 | Áp được nhiều phiếu giảm giá cho 1 hóa đơn | P2 | S3 | Closed | POS_08 |
| BUG_POS_02 | Tồn kho âm khi 2 quầy bán đồng thời (race condition) | P1 | S4 | Closed | POS_19 |
| BUG_PGG_01 | Lưu được phiếu có ngày kết thúc trước ngày bắt đầu | P3 | S2 | Closed | PGG_05 |
| BUG_TH_01 | Trả được số lượng lớn hơn số lượng đã mua | P2 | S3 | Closed | TH_02 |

## Phân tích nguyên nhân gốc (Root cause)

- Phần lớn defect (5/8) đến từ việc thiếu kiểm tra ràng buộc dữ liệu ở tầng service (validate trùng email, giá bán/giá nhập, số lượng trả, thời gian phiếu).

- 1 defect nghiêm trọng (P1/S4) là lỗi đồng thời (race condition) khi trừ kho — nguyên nhân do chưa dùng transaction/khóa dòng.

- 1 defect do truy vấn dữ liệu chưa lọc trạng thái xóa mềm (SP còn hiển thị ở POS).

Bài học rút ra: bổ sung checklist validate bắt buộc vào Definition of Done, và rà soát các thao tác ghi CSDL liên quan tồn kho phải nằm trong transaction.

# PHẦN E — BIÊN BẢN HỌP CẢI TIẾN SPRINT (SPRINT RETROSPECTIVE)

| Thông tin cuộc họp | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên cuộc họp | Họp cải tiến Sprint 3 (Sprint Retrospective) |
| Thời gian | 14:00 — 15:00, ngày 21/07/2026 |
| Địa điểm | Phòng học nhóm / Google Meet |
| Chủ trì | Hoàng Lê Bảo Ngọc (Scrum Master) |
| Thành phần tham dự | Cả 4 thành viên nhóm + Mentor Vũ Đình Thắng |
| Mục tiêu | Nhìn lại Sprint 3 (TEST), rút kinh nghiệm và đề ra cải tiến cho Sprint 4 |

## 1. Những điều làm tốt (What went well)

- Hoàn thành 114 test case phủ 100% yêu cầu đã triển khai (RQ-1 → RQ-24).

- Cross-testing giúp phát hiện được 8 defect hệ thống + 5 defect unit ngay trong Sprint 3.

- Tất cả thành viên tham gia test đều đặn, ghi nhận defect rõ ràng, tái hiện được.

- Phát hiện sớm lỗi race condition nghiêm trọng ở nghiệp vụ trừ kho — tránh hậu quả khi phát hành.

## 2. Những điều chưa tốt (What went wrong)

- Nhiều lỗi cùng loại "thiếu validate" lẽ ra có thể tránh ngay khi code nếu có checklist.

- Thiếu kiểm thử đồng thời (concurrency) ngay từ đầu, đến Sprint 3 mới phát hiện.

- Chưa có quy ước đặt tên/định dạng defect thống nhất trong những ngày đầu, mất thời gian chuẩn hóa.

- Kiểm thử tập trung dồn vào cuối sprint, gây áp lực thời gian.

## 3. Hành động cải tiến (Action items cho Sprint 4)

| STT | Hành động cải tiến | Người phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung checklist validate dữ liệu vào Definition of Done | Nguyễn Đình Dũng (PO) | Đầu Sprint 4 |
| 2 | Rà soát và bọc transaction cho mọi thao tác trừ/hoàn kho | Đỗ Anh Vũ (DEV) | Sprint 4 |
| 3 | Viết thêm unit test đồng thời cho TonKhoService | Lưu Đình Bắc (DEV) | Sprint 4 |
| 4 | Thống nhất quy ước đặt mã defect (BUG_<Module>_<n>) | Hoàng Lê Bảo Ngọc (SM) | Ngay lập tức |
| 5 | Test song song theo tiến độ dev, không dồn cuối sprint | Cả nhóm | Sprint 4 |

## 4. Kết luận

Sprint 3 đạt mục tiêu kiểm thử tích hợp: phát hiện và ghi nhận đầy đủ defect, độ phủ yêu cầu 100%, tỷ lệ Pass 93%. Các defect đã được lên kế hoạch xử lý trong Sprint 4 (POLISH). Nhóm thống nhất áp dụng 5 hành động cải tiến ở trên nhằm nâng cao chất lượng và giảm lỗi lặp lại ở các Sprint tiếp theo.

| Thư ký (SM) Hoàng Lê Bảo Ngọc | Product Owner Nguyễn Đình Dũng | Mentor Vũ Đình Thắng |
| --- | --- | --- |