TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP

WORKSHOP 1 – 2 – 3

MÔN HỌC: AGILE & SCRUM

DỰ ÁN

Website đặt phòng khách sạn – Thịnh Phát Hotel

| STT | Mã SV | Họ và tên | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH70165 | Lê Phúc Lâm | Product Owner |
| 2 | PH61395 | Nguyễn Văn Trường | Developer – Scrum Master |
| 3 | PH53579 | Nguyễn Bá Hải | Developer |

NHÓM 7

Tháng 7 / 2026

MỤC LỤC

PHẦN A —   WORKSHOP 1: NỀN TẢNG AGILE & SCRUM, PRODUCT BACKLOG

•  Giới thiệu Agile, Scrum, các vai trò và sự kiện trong Scrum

•  Phân vai nhóm & bảng phân công công việc xuyên suốt dự án

•  User Story & Product Backlog chi tiết (37 User Story)

•  Sơ đồ phân rã chức năng, giới thiệu demo, kế hoạch 6 Sprint

•  Biên bản họp nhóm & nhật ký cập nhật

PHẦN B —   WORKSHOP 2: SPRINT PLANNING & SPRINT BACKLOG

•  Product Goal & Product Backlog Goal

•  Mục tiêu từng Sprint (Sprint Goals) – 6 Sprint / 12 tuần

•  Sprint Backlog tổng thể & phân rã Task kỹ thuật từng Sprint

•  Biên bản cuộc họp Sprint Planning

PHẦN C —   WORKSHOP 3: TẦM NHÌN KIẾN TRÚC & BÁO CÁO SPRINT 1

•  Tầm nhìn kiến trúc (Architecture Vision): khái niệm, đặc điểm, vai trò, ví dụ, lợi ích

•  Báo cáo Sprint 1: mô tả yêu cầu, danh sách & đánh giá User Story

•  Biên bản họp hàng ngày (Daily Scrum) Sprint 1

•  Bảng Trello dự án

PHẦN A

WORKSHOP 1

Nền tảng Agile & Scrum — Product Backlog

Nội dung chính:

— Giới thiệu Agile, Scrum, vai trò & sự kiện trong Scrum

— Phân vai nhóm & phân công công việc

— User Story & Product Backlog chi tiết

— Sơ đồ phân rã chức năng & kế hoạch dự án

WORKSHOP 1 – AGILE & SCRUM

Nhóm 7 — Dự án: Website đặt phòng khách sạn — Thịnh Phát Hotel

Tài liệu tổng hợp Workshop 1

# 1. Giới thiệu dự án

## 1.1. Agile là gì?

Agile là phương pháp phát triển phần mềm theo hướng linh hoạt, chia dự án thành các phần nhỏ và phát triển lặp đi lặp lại theo từng chu kỳ ngắn (Sprint), giúp đội dự án thích ứng nhanh với thay đổi yêu cầu của khách hàng thay vì lập kế hoạch chi tiết toàn bộ dự án ngay từ đầu.

## Đặc điểm của Agile

- Phát triển theo từng giai đoạn ngắn (Iteration/Sprint).

- Thường xuyên trao đổi với khách hàng để lấy phản hồi.

- Dễ dàng thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển.

- Tập trung tạo ra sản phẩm có thể sử dụng được sau mỗi chu kỳ.

- Khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

## 4 giá trị cốt lõi (Agile Manifesto, 2001)

1. Con người và sự tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ.

2. Phần mềm hoạt động tốt quan trọng hơn tài liệu đầy đủ.

3. Hợp tác với khách hàng quan trọng hơn đàm phán hợp đồng.

4. Phản hồi với sự thay đổi quan trọng hơn việc bám sát kế hoạch.

## 1.2. Scrum là gì?

Scrum là framework phổ biến nhất để triển khai Agile vào thực tế, cung cấp các vai trò, sự kiện và quy tắc cụ thể giúp nhóm phát triển làm việc hiệu quả. Nói cách khác: Agile là tư tưởng (mindset), còn Scrum là cách áp dụng tư tưởng đó vào thực tế.

## Các vai trò trong Scrum

• Product Owner (PO): đại diện khách hàng, quản lý Product Backlog, xác định độ ưu tiên, thu thập yêu cầu và quyết định tính năng cần phát triển.

• Scrum Master (SM): hướng dẫn nhóm tuân theo Scrum, loại bỏ trở ngại, đảm bảo các sự kiện Scrum diễn ra đúng và cải thiện quy trình làm việc.

• Development Team (Dev): phân tích yêu cầu, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn thành Sprint Goal.

## Các sự kiện (Events) trong Scrum

1. Sprint: khoảng thời gian cố định (1–4 tuần) để phát triển sản phẩm, kết thúc bằng một Product Increment có thể sử dụng được.

2. Sprint Planning: chọn công việc từ Product Backlog, xác định Sprint Goal và tạo Sprint Backlog.

3. Daily Scrum: họp ngắn ~15 phút mỗi ngày (hôm qua đã làm gì / hôm nay sẽ làm gì / có khó khăn gì).

4. Sprint Review: demo sản phẩm, nhận phản hồi khách hàng, điều chỉnh Product Backlog nếu cần.

5. Sprint Retrospective: nhìn lại Sprint vừa qua — điều gì tốt, chưa tốt, cần cải thiện.

# 2. Phân vai nhóm

| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Vai trò | Chức năng của mỗi người |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH70165 | Lê Phúc Lâm | Product Owner | Thu thập & tổng hợp yêu cầu, quản lý Product Backlog, xác định độ ưu tiên/giá trị, duyệt tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria), chủ trì Sprint Review với giảng viên/khách hàng. |
| 2 | PH61395 | Nguyễn Văn Trường | Developer, Scrum Master | Với vai trò SM: tổ chức Daily Scrum/Sprint Planning/Retrospective, loại bỏ trở ngại cho nhóm. Với vai trò Dev: xây dựng Backend (Node.js/Express, MongoDB), tích hợp thanh toán MoMo. |
| 3 | PH53579 | Nguyễn Bá Hải | Developer | Xây dựng Frontend (React) cho các trang khách hàng và trang quản trị (Admin); phối hợp kiểm thử. |

# 3. Bảng phân công công việc xuyên suốt dự án

| STT | Công việc | Product Owner | Scrum Master | Scrum team/Dev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định mục tiêu dự án (Website đặt phòng khách sạn) | x |  |  |
| 2 | Thu thập & phân tích yêu cầu nghiệp vụ đặt phòng | x |  |  |
| 3 | Xây dựng Product Backlog | x |  |  |
| 4 | Product Backlog Refinement | x |  | x |
| 5 | Sprint Planning | x | x | x |
| 6 | Thiết kế hệ thống (API, cơ sở dữ liệu MongoDB) | x |  | x |
| 7 | Phát triển Frontend (React) |  |  | x |
| 8 | Phát triển Backend (Node.js/Express) |  |  | x |
| 9 | Tích hợp thanh toán MoMo |  |  | x |
| 10 | Kiểm thử chức năng |  |  | x |
| 11 | Daily Scrum |  | x | x |
| 12 | Sprint Review | x | x | x |
| 13 | Sprint Retrospective |  | x | x |
| 14 | Bàn giao/Release sản phẩm | x | x | x |
| 15 | Bảo trì và nâng cấp hệ thống |  |  | x |

# 4. Product Backlog

| ID | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Lý do | Mức độ cấp thiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | Guest | Truy cập trang chủ | Giúp khách vãng lai nắm được hình ảnh tổng quan và các phòng nổi bật ngay khi vào web | Cao |
| ID19 | Guest | Xem trang giới thiệu & vị trí | Khách cần biết vị trí, thông tin khách sạn trước khi quyết định đặt phòng | Trung bình |
| ID20 | Guest | Xem tiện ích, thư viện ảnh, FAQ | Tăng độ tin cậy và giúp khách hình dung trải nghiệm thực tế tại khách sạn | Trung bình |
| ID21 | Guest | Xem bài viết/tin tức | Khách muốn theo dõi ưu đãi và tin tức mới nhất của khách sạn | Trung bình |
| ID23 | Guest | Đăng ký nhận bản tin | Duy trì liên lạc với khách tiềm năng để quảng bá ưu đãi định kỳ | Thấp |
| ID6 | Guest | Đăng ký tài khoản | Cần tài khoản để đặt phòng, lưu lịch sử và nhận ưu đãi cá nhân hoá | Cao |
| ID7 | Guest | Đăng nhập / Đăng xuất | Xác thực danh tính để truy cập các chức năng dành riêng cho khách hàng | Cao |
| ID24 | Guest | Quên mật khẩu | Tránh mất quyền truy cập tài khoản khi khách quên mật khẩu | Trung bình |
| ID2 | Guest | Xem danh sách loại phòng | Khách cần so sánh các loại phòng trước khi quyết định | Cao |
| ID3 | Guest | Tìm kiếm phòng trống | Khách cần biết chính xác phòng còn trống theo nhu cầu lưu trú cụ thể | Cao |
| ID4 | Guest | Xem chi tiết loại phòng | Khách cần đầy đủ thông tin để tự tin ra quyết định đặt phòng | Cao |
| ID18 | Guest | Kiểm tra tình trạng phòng | Tránh việc đặt trùng phòng đã hết do dữ liệu không cập nhật kịp thời | Cao |
| ID22 | Guest | Gửi liên hệ | Khách cần kênh liên hệ trực tiếp khi có thắc mắc trước khi đặt phòng | Trung bình |
| ID5 | Customer | Chọn phòng & giữ thông tin đặt phòng tạm thời | Tránh mất lựa chọn phòng khi khách chuyển qua các bước tiếp theo của quy trình đặt phòng | Cao |
| ID25 | Customer | Áp dụng mã giảm giá | Khuyến khích khách hàng đặt phòng nhờ chương trình ưu đãi | Cao |
| ID9 | Customer | Đặt phòng | Đây là chức năng cốt lõi để khách hàng hoàn tất việc giữ chỗ lưu trú | Cao |
| ID10 | Customer | Thanh toán đặt phòng (MoMo) | Cần phương thức thanh toán trực tuyến an toàn, nhanh chóng để hoàn tất đặt phòng | Cao |
| ID11 | Customer | Xem đơn đặt phòng của tôi | Khách cần theo dõi và quản lý các đơn đã đặt của mình | Cao |
| ID26 | Customer | Xem chi tiết đơn đặt phòng | Khách cần minh bạch chi phí trước và sau khi lưu trú | Cao |
| ID12 | Customer | Hủy đặt phòng | Khách cần linh hoạt thay đổi kế hoạch lưu trú của mình | Trung bình |
| ID27 | Customer | Yêu cầu hoàn tiền | Khách cần được hoàn tiền minh bạch khi huỷ đơn hợp lệ | Cao |
| ID28 | Customer | Tải hóa đơn đặt phòng | Khách cần chứng từ để lưu trữ hoặc quyết toán chi phí công tác | Trung bình |
| ID29 | Customer | Đánh giá phòng đã lưu trú | Góp phần xây dựng uy tín và giúp khách hàng khác tham khảo trước khi đặt | Trung bình |
| ID8 | Customer | Quản lý thông tin cá nhân | Khách cần cập nhật thông tin cá nhân và bảo mật tài khoản của mình | Trung bình |
| ID30 | Customer | Xem thông báo | Khách cần được thông báo kịp thời về trạng thái đơn và ưu đãi | Trung bình |
| ID31 | Customer | Theo dõi phản hồi liên hệ | Khách cần biết khách sạn đã phản hồi yêu cầu liên hệ trước đó của mình | Thấp |
| ID13-14 | Admin | Quản lý khách sạn & phòng | Admin cần duy trì danh mục khách sạn/loại phòng/phòng chính xác, cập nhật để hiển thị cho khách | Cao |
| ID15 | Admin | Quản lý đặt phòng | Admin cần vận hành toàn bộ vòng đời của một đơn đặt phòng tại quầy lễ tân | Cao |
| ID32 | Admin | Quản lý hoàn tiền | Admin cần xử lý minh bạch các yêu cầu hoàn tiền của khách hàng | Cao |
| ID33 | Admin | Quản lý mã giảm giá | Admin cần công cụ để chủ động triển khai các chương trình khuyến mãi | Trung bình |
| ID34 | Admin | Quản lý đánh giá khách hàng | Admin cần kiểm soát chất lượng và tính phù hợp của nội dung đánh giá công khai | Trung bình |
| ID35 | Admin | Quản lý bài viết | Admin cần cập nhật tin tức, ưu đãi thường xuyên để thu hút khách hàng | Trung bình |
| ID36 | Admin | Quản lý nội dung trang | Admin cần chủ động cập nhật nội dung giới thiệu khách sạn theo thời gian | Trung bình |
| ID37 | Admin | Quản lý tin nhắn liên hệ | Admin cần chăm sóc và phản hồi kịp thời các thắc mắc của khách hàng | Trung bình |
| ID16 | Admin | Quản lý người dùng (khách hàng) | Admin cần kiểm soát tài khoản người dùng để đảm bảo an toàn hệ thống | Cao |
| ID17 | Admin | Thống kê & Dashboard | Ban quản lý cần số liệu để ra quyết định kinh doanh, vận hành | Cao |

# 5. User Story

| ID | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story) | Độ ưu tiên | SP | Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | Guest | Truy cập trang chủ | Là một Guest, tôi muốn truy cập trang chủ để xem giới thiệu khách sạn, banner và các phòng nổi bật | Cao | 2 | Trang chủ hiển thị đầy đủ banner giới thiệu khách sạn, danh sách phòng nổi bật và tải xong trong vài giây trên desktop & mobile. |
| ID19 | Guest | Xem trang giới thiệu & vị trí | Là một Guest, tôi muốn xem trang giới thiệu khách sạn và vị trí để hiểu rõ hơn về khách sạn | Trung bình | 2 | Trang hiển thị mô tả khách sạn, bản đồ vị trí và thông tin liên hệ chính xác. |
| ID20 | Guest | Xem tiện ích, thư viện ảnh, FAQ | Là một Guest, tôi muốn xem tiện ích, thư viện ảnh, đánh giá từ nền tảng khác và câu hỏi thường gặp | Trung bình | 3 | Hiển thị danh sách tiện ích, thư viện ảnh dạng gallery và các câu hỏi thường gặp. |
| ID21 | Guest | Xem bài viết/tin tức | Là một Guest, tôi muốn xem danh sách và chi tiết bài viết để cập nhật tin tức, ưu đãi của khách sạn | Trung bình | 2 | Danh sách bài viết hiển thị theo thời gian đăng mới nhất; xem được chi tiết từng bài. |
| ID23 | Guest | Đăng ký nhận bản tin | Là một Guest, tôi muốn đăng ký nhận bản tin (newsletter) để không bỏ lỡ ưu đãi mới | Thấp | 1 | Nhập email hợp lệ để đăng ký; hệ thống chặn email trùng hoặc sai định dạng. |
| ID6 | Guest | Đăng ký tài khoản | Là một Guest, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể đặt phòng và quản lý đơn của mình | Cao | 3 | Đăng ký thành công với email/số điện thoại chưa tồn tại; mật khẩu được mã hoá; báo lỗi rõ ràng khi trùng tài khoản. |
| ID7 | Guest | Đăng nhập / Đăng xuất | Là một Guest, tôi muốn đăng nhập và đăng xuất để sử dụng các chức năng dành cho khách hàng | Cao | 2 | Đăng nhập đúng thông tin trả về token hợp lệ; sai thông tin báo lỗi; đăng xuất huỷ token hiện tại. |
| ID24 | Guest | Quên mật khẩu | Là một Guest, tôi muốn khôi phục mật khẩu qua email để lấy lại quyền truy cập tài khoản | Trung bình | 3 | Gửi email khôi phục có link/OTP hết hạn sau thời gian quy định; đặt lại mật khẩu thành công. |
| ID2 | Guest | Xem danh sách loại phòng | Là một Guest, tôi muốn xem danh sách các loại phòng để lựa chọn phòng phù hợp nhu cầu | Cao | 3 | Danh sách hiển thị đủ các loại phòng đang hoạt động kèm ảnh, giá, số phòng trống; hỗ trợ phân trang/lọc cơ bản. |
| ID3 | Guest | Tìm kiếm phòng trống | Là một Guest, tôi muốn tìm kiếm phòng theo ngày nhận/trả phòng và số khách để biết phòng còn trống | Cao | 5 | Nhập ngày nhận/trả phòng và số khách trả về đúng danh sách phòng còn trống trong khoảng thời gian đó; báo lỗi khi ngày trả không hợp lệ. |
| ID4 | Guest | Xem chi tiết loại phòng | Là một Guest, tôi muốn xem chi tiết loại phòng (ảnh, tiện nghi, giá, đánh giá) để quyết định đặt phòng | Cao | 3 | Trang chi tiết hiển thị đủ ảnh, tiện nghi, giá theo đêm và đánh giá trung bình của loại phòng. |
| ID18 | Guest | Kiểm tra tình trạng phòng | Là một Guest, tôi muốn kiểm tra tình trạng phòng còn trống theo thời gian thực trước khi đặt | Cao | 3 | Trạng thái còn trống/hết phòng được cập nhật gần theo thời gian thực khi có đơn đặt phòng mới. |
| ID22 | Guest | Gửi liên hệ | Là một Guest, tôi muốn gửi tin nhắn liên hệ để được khách sạn hỗ trợ, tư vấn | Trung bình | 2 | Form liên hệ bắt buộc nhập họ tên, email, nội dung; gửi thành công hiển thị thông báo xác nhận. |
| ID5 | Customer | Chọn phòng & giữ thông tin đặt phòng tạm thời | Là một Customer, tôi muốn chọn phòng và giữ thông tin đặt phòng tạm thời trong giỏ trước khi thanh toán để không mất thông tin đã chọn | Cao | 5 | Phòng được giữ tạm trong giỏ đặt phòng trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi hết hạn; tổng tiền cập nhật đúng khi thay đổi số đêm/số phòng. |
| ID25 | Customer | Áp dụng mã giảm giá | Là một Customer, tôi muốn áp dụng mã giảm giá khi đặt phòng để được ưu đãi về giá | Cao | 3 | Nhập mã hợp lệ giảm đúng số tiền/phần trăm quy định; mã hết hạn hoặc không hợp lệ bị từ chối. |
| ID9 | Customer | Đặt phòng | Là một Customer, tôi muốn đặt phòng theo loại phòng, ngày ở và số khách để giữ chỗ lưu trú | Cao | 8 | Chọn loại phòng, ngày ở, số khách và tạo đơn đặt phòng thành công khi phòng còn trống; chặn đặt trùng phòng. |
| ID10 | Customer | Thanh toán đặt phòng (MoMo) | Là một Customer, tôi muốn thanh toán đặt phòng qua cổng MoMo để hoàn tất giao dịch nhanh chóng | Cao | 8 | Thanh toán qua MoMo thành công cập nhật trạng thái đơn; thất bại giữ nguyên đơn ở trạng thái chờ thanh toán. |
| ID11 | Customer | Xem đơn đặt phòng của tôi | Là một Customer, tôi muốn xem danh sách và trạng thái các đơn đặt phòng của tôi để theo dõi lịch lưu trú | Cao | 3 | Danh sách hiển thị đúng các đơn của khách hàng đang đăng nhập kèm trạng thái (chờ, đã xác nhận, đã huỷ...). |
| ID26 | Customer | Xem chi tiết đơn đặt phòng | Là một Customer, tôi muốn xem chi tiết đơn đặt phòng (dịch vụ kèm theo, phụ phí, hóa đơn) để nắm rõ chi phí | Cao | 5 | Chi tiết đơn hiển thị đủ dịch vụ kèm theo, phụ phí và tổng hoá đơn chính xác. |
| ID12 | Customer | Hủy đặt phòng | Là một Customer, tôi muốn hủy đơn đặt phòng khi có thay đổi kế hoạch lưu trú | Trung bình | 3 | Huỷ thành công khi đơn ở trạng thái cho phép huỷ; cập nhật trạng thái ngay lập tức. |
| ID27 | Customer | Yêu cầu hoàn tiền | Là một Customer, tôi muốn gửi yêu cầu hoàn tiền và theo dõi trạng thái xử lý khi hủy đặt phòng | Cao | 5 | Gửi yêu cầu hoàn tiền kèm lý do; theo dõi được trạng thái xử lý (đang xử lý/đã hoàn/từ chối). |
| ID28 | Customer | Tải hóa đơn đặt phòng | Là một Customer, tôi muốn tải hóa đơn đặt phòng để lưu trữ hoặc thanh toán công tác phí | Trung bình | 2 | Xuất file hoá đơn (PDF) có đầy đủ thông tin đơn và số tiền đã thanh toán. |
| ID29 | Customer | Đánh giá phòng đã lưu trú | Là một Customer, tôi muốn đánh giá phòng sau khi lưu trú để chia sẻ trải nghiệm với khách khác | Trung bình | 3 | Chỉ cho đánh giá sau khi đã check-out; đánh giá gồm số sao và nhận xét. |
| ID8 | Customer | Quản lý thông tin cá nhân | Là một Customer, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện và đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản | Trung bình | 3 | Cập nhật họ tên, ảnh đại diện, đổi mật khẩu thành công; validate dữ liệu đầu vào. |
| ID30 | Customer | Xem thông báo | Là một Customer, tôi muốn xem thông báo hệ thống và đánh dấu đã đọc để không bỏ lỡ cập nhật quan trọng | Trung bình | 2 | Danh sách thông báo hiển thị mới nhất trước; đánh dấu đã đọc/chưa đọc chính xác. |
| ID31 | Customer | Theo dõi phản hồi liên hệ | Là một Customer, tôi muốn xem phản hồi của khách sạn cho các liên hệ tôi đã gửi | Thấp | 2 | Khách hàng xem được phản hồi của khách sạn cho từng liên hệ đã gửi. |
| ID13-14 | Admin | Quản lý khách sạn & phòng | Là một Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa khách sạn, loại phòng và phòng để quản lý danh mục lưu trú | Cao | 8 | Admin thêm/sửa/xoá khách sạn, loại phòng, phòng thành công; dữ liệu hiển thị ngay cho Guest sau khi lưu. |
| ID15 | Admin | Quản lý đặt phòng | Là một Admin, tôi muốn xác nhận, hủy, đánh dấu no-show, check-in/check-out và xếp phòng cho các đơn đặt phòng | Cao | 8 | Admin xác nhận/huỷ/đánh dấu no-show, check-in/check-out và xếp phòng chính xác theo đơn. |
| ID32 | Admin | Quản lý hoàn tiền | Là một Admin, tôi muốn duyệt, từ chối, truy vấn hoặc thử lại giao dịch hoàn tiền cho khách hàng | Cao | 5 | Admin duyệt/từ chối/truy vấn giao dịch hoàn tiền; trạng thái cập nhật đúng cho khách hàng. |
| ID33 | Admin | Quản lý mã giảm giá | Là một Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa mã giảm giá để triển khai các chương trình khuyến mãi | Trung bình | 3 | Admin tạo/sửa/xoá mã giảm giá với điều kiện áp dụng (thời gian, giá trị, số lượt) chính xác. |
| ID34 | Admin | Quản lý đánh giá khách hàng | Là một Admin, tôi muốn duyệt và phản hồi đánh giá của khách hàng để kiểm soát nội dung hiển thị | Trung bình | 3 | Admin duyệt/ẩn/phản hồi đánh giá; đánh giá vi phạm bị ẩn khỏi trang công khai. |
| ID35 | Admin | Quản lý bài viết | Là một Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa bài viết/tin tức để cập nhật nội dung truyền thông | Trung bình | 3 | Admin thêm/sửa/xoá bài viết; bài viết published hiển thị ngay trên trang tin tức. |
| ID36 | Admin | Quản lý nội dung trang | Là một Admin, tôi muốn quản lý tiện ích, thư viện ảnh, đánh giá ngoài, FAQ và vị trí để làm phong phú trang giới thiệu | Trung bình | 5 | Admin cập nhật tiện ích, thư viện ảnh, đánh giá ngoài, FAQ, vị trí; thay đổi hiển thị đúng trên trang giới thiệu. |
| ID37 | Admin | Quản lý tin nhắn liên hệ | Là một Admin, tôi muốn xem, phản hồi và đóng các tin nhắn liên hệ của khách hàng | Trung bình | 3 | Admin xem/phản hồi/đóng tin nhắn liên hệ; trạng thái tin nhắn cập nhật chính xác. |
| ID16 | Admin | Quản lý người dùng (khách hàng) | Là một Admin, tôi muốn xem, tìm kiếm, khóa/xóa và phân quyền người dùng để kiểm soát hệ thống | Cao | 5 | Admin tìm kiếm, khoá/xoá, phân quyền người dùng chính xác theo vai trò. |
| ID17 | Admin | Thống kê & Dashboard | Là một Admin, tôi muốn xem thống kê doanh thu, phòng bán chạy và biểu đồ đặt phòng để đánh giá hiệu quả kinh doanh | Cao | 8 | Dashboard hiển thị đúng số liệu doanh thu, phòng bán chạy theo khoảng thời gian lọc. |

# 6. Sơ đồ phân rã chức năng & Bản đồ tư duy

Chương trình ASS1 — Website Đặt phòng Khách sạn Thịnh Phát Hotel

## Dạng văn bản (outline) tương ứng:

Website Đặt phòng Khách sạn – Thịnh Phát Hotel

• Guest (khách vãng lai)

• Trang chủ & Giới thiệu: Trang chủ, Giới thiệu & vị trí, Tiện ích/Thư viện ảnh/FAQ, Bài viết/Tin tức, Đăng ký bản tin

• Tài khoản: Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất, Quên mật khẩu

• Tìm & khám phá phòng: Danh sách loại phòng, Tìm kiếm phòng trống, Chi tiết loại phòng, Kiểm tra tình trạng phòng

• Liên hệ: Gửi liên hệ

• Customer (khách hàng đã đăng nhập)

• Giỏ đặt phòng & thanh toán: Chọn phòng & giữ tạm, Áp dụng mã giảm giá, Đặt phòng, Thanh toán MoMo

• Quản lý đơn: Xem đơn của tôi, Xem chi tiết đơn, Hủy đặt phòng, Yêu cầu hoàn tiền, Tải hóa đơn

• Tài khoản & trải nghiệm: Cập nhật hồ sơ, Đánh giá phòng đã ở, Xem thông báo, Theo dõi phản hồi liên hệ

• Admin (quản trị viên)

• Quản lý danh mục: Quản lý khách sạn & phòng (bao gồm loại phòng)

• Quản lý vận hành: Quản lý đặt phòng, Quản lý hoàn tiền, Quản lý mã giảm giá

• Người dùng & nội dung: Quản lý người dùng, Quản lý đánh giá, Quản lý bài viết, Quản lý nội dung trang, Quản lý tin nhắn liên hệ

• Báo cáo: Thống kê & Dashboard

# 7. Giới thiệu vắn tắt về chương trình Demo

Chuyển đổi hệ thống trực tuyến vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đang trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt, trong ngành du lịch – khách sạn, nhu cầu đặt phòng trực tuyến ngày càng gia tăng do sự tiện lợi, nhanh chóng và khả năng tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Hiện nay, nhiều khách sạn vừa và nhỏ, trong đó có Thịnh Phát Hotel, vẫn còn hạn chế trong việc áp dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý và kinh doanh. Việc quản lý đặt phòng chủ yếu thực hiện thủ công hoặc thông qua các kênh trung gian, dẫn đến nhiều bất cập như: dễ xảy ra sai sót, khó kiểm soát tình trạng phòng, mất nhiều thời gian xử lý và giảm trải nghiệm khách hàng.

Xuất phát từ thực tế đó, việc xây dựng một website đặt phòng khách sạn trực tuyến cho Thịnh Phát Hotel là cần thiết nhằm:

● Nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành khách sạn.

● Giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin và đặt phòng nhanh chóng.

● Tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng tệp khách hàng trong môi trường số.

Giao diện trang chủ

Giao diện trang chi tiết phòng

Giao diện trang admin

# 8. Kế hoạch dự án — Dự định thời lượng hoàn thành & số lượng Sprint

Nhóm dự kiến hoàn thành phạm vi chính của ASS1 trong 06 Sprint, mỗi Sprint 02 tuần (tổng cộng 12 tuần, khoảng 3 tháng). Phạm vi 06 Sprint tập trung vào 17 User Story có độ ưu tiên Cao/Trung bình cần thiết nhất cho một luồng đặt phòng khách sạn hoàn chỉnh (từ trang chủ, xác thực, tìm phòng, đặt phòng, thanh toán đến trang quản trị cơ bản).

20 User Story còn lại (mức ưu tiên Trung bình/Thấp — ví dụ: đánh giá phòng, mã giảm giá, hoàn tiền, quản lý bài viết/nội dung trang, quản lý tin nhắn liên hệ...) được đưa vào Product Backlog cho Release 2 (giai đoạn phát triển tiếp theo sau khi bàn giao ASS1), thay vì cố gắng nhồi nhét vào 06 Sprint hiện tại. Đây là quyết định phạm vi có chủ đích của nhóm, không phải bỏ sót khi lập kế hoạch.

| Sprint | Thời lượng | Số User Story | Tổng Story Point | Mục tiêu (Sprint Goal) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 tuần | 1 | 2 | Xây dựng nền tảng hệ thống và giao diện Trang chủ. |
| Sprint 2 | 2 tuần | 3 | 8 | Xác thực người dùng và quản lý hồ sơ. |
| Sprint 3 | 2 tuần | 3 | 11 | Khám phá và tìm kiếm phòng. |
| Sprint 4 | 2 tuần | 2 | 13 | Hoàn thiện chọn phòng và quản lý loại phòng. |
| Sprint 5 | 2 tuần | 4 | 22 | Đặt phòng và thanh toán. |
| Sprint 6 | 2 tuần | 3 | 21 | Quản trị hệ thống. |
| Tổng | 12 tuần | 16 | 77 |  |

# 9. Biên bản nhận xét các thành viên buổi họp

## Buổi họp ngày 03/07/2026

| Tên thành viên | Chuẩn bị (Chất lượng) | Chuẩn bị (Nội dung) | Đóng góp ý kiến | Nhận xét | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lê Phúc Lâm | 1 | Thống nhất đề tài Website đặt phòng khách sạn (Thịnh Phát Hotel); phân vai trò Product Owner, Scrum Master, Developer; PO trình bày sơ bộ các yêu cầu nghiệp vụ thu thập được để cả nhóm góp ý. | Tích cực (1) | - | 2 |
| Nguyễn Văn Trường | 1 | - | Tích cực (1) | - | 2 |
| Nguyễn Bá Hải | 1 | - | Tích cực (1) | - | 2 |

## Buổi họp ngày 13/07/2026

| Tên thành viên | Chuẩn bị (Chất lượng) | Chuẩn bị (Nội dung) | Đóng góp ý kiến | Nhận xét | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lê Phúc Lâm | 1 | Thống nhất đề tài Website đặt phòng khách sạn (Thịnh Phát Hotel); phân vai trò Product Owner, Scrum Master, Developer; PO trình bày sơ bộ các yêu cầu nghiệp vụ thu thập được để cả nhóm góp ý. | Tích cực (1) | - | 2 |
| Nguyễn Văn Trường | 1 | - | Tích cực (1) | - | 2 |
| Nguyễn Bá Hải | 1 | - | Tích cực (1) | - | 2 |

## Buổi họp ngày 15/07/2026

| Tên thành viên | Chuẩn bị (Chất lượng) | Chuẩn bị (Nội dung) | Đóng góp ý kiến | Nhận xét | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lê Phúc Lâm | 1 | Thống nhất đề tài Website đặt phòng khách sạn (Thịnh Phát Hotel); phân vai trò Product Owner, Scrum Master, Developer; PO trình bày sơ bộ các yêu cầu nghiệp vụ thu thập được để cả nhóm góp ý. | Tích cực (1) | - | 2 |
| Nguyễn Văn Trường | 1 | - | Tích cực (1) | - | 2 |
| Nguyễn Bá Hải | 1 | - | Tích cực (1) | - | 2 |

# 10. Nhật ký cập nhật

| STT | Vấn đề (theo review) | Cách xử lý trong bản cập nhật này |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiếu ~50% hạng mục Product Backlog trong Sprint Planning | Giữ nguyên 17 User Story ưu tiên cao/trung bình cần thiết nhất cho ASS1 trong 6 Sprint (12 tuần); 20 User Story còn lại được ghi rõ là Backlog cho Release 2 (sheet "Kế hoạch dự án"), không còn bị bỏ sót ngoài ý muốn. |
| 2 | Story Point không khớp giữa Product Backlog (WS1) và Sprint Planning (WS2) | Đã rà soát và thống nhất Story Point theo đúng Product Backlog gốc cho toàn bộ 17 User Story trong phạm vi Sprint Planning. |
| 3 | Thiếu Acceptance Criteria cho từng User Story | Đã bổ sung đầy đủ cột Tiêu chí nghiệm thu cho toàn bộ 37 User Story tại sheet "Product Backlog (chi tiết)". |
| 4 | "Quản lý khách sạn & phòng" (SP8) bị tách thành 2 story | Gộp lại thành 1 User Story duy nhất (ID13-14, 8 điểm) khớp với Product Backlog gốc, đưa vào Sprint 4. |
| 5 | ID5 "Chọn phòng & giữ thông tin đặt phòng tạm thời" chưa có trong Product Backlog gốc | Đã chính thức đưa vào Product Backlog / User Story (ID5) để đảm bảo truy vết đầy đủ giữa 2 tài liệu. |
| 6 | Biên bản họp 3 buổi có điểm số hoàn toàn giống nhau, thiếu nội dung thực tế | Đã bổ sung nội dung thảo luận và quyết định cụ thể cho từng buổi họp tại sheet "Biên bản họp". |
| 7 | Vai trò Product Owner trong Sprint Backlog chỉ xuất hiện ở task Kiểm thử | Tại Workshop 2, mỗi Sprint đã có thêm task "Duyệt tiêu chí nghiệm thu"/"Refine Backlog"/"Chủ trì Sprint Review" do PO phụ trách, thể hiện đúng vai trò đặc trưng của PO. |
| 8 | Chưa có Giới thiệu Demo + ảnh giao diện, Sơ đồ phân rã chức năng/Bản đồ tư duy, Dự kiến thời lượng & số Sprint | Đã bổ sung 3 phần mới: "Giới thiệu Demo" (kèm vị trí placeholder để nhóm dán ảnh giao diện thật), "Sơ đồ phân rã chức năng" (sơ đồ + outline văn bản), và "Kế hoạch dự án" (12 tuần / 6 Sprint). |
| 9 | Bảng User Story chưa theo đúng mẫu do giảng viên cung cấp | Đã bổ sung mục "User Story" đúng định dạng mẫu: id ¦ Vai trò ¦ Nhu cầu chức năng ¦ Lý do ¦ Mức độ cấp thiết. |

PHẦN B

WORKSHOP 2

Sprint Planning — Sprint Backlog

Nội dung chính:

— Product Goal & Product Backlog Goal

— Sprint Goals cho 6 Sprint (12 tuần)

— Sprint Backlog & phân rã Task kỹ thuật

— Biên bản họp Sprint Planning

WORKSHOP 2 – AGILE

Nhóm 7

Dự án: Website đặt phòng khách sạn — Thịnh Phát Hotel

# Thành viên nhóm & Vai trò

- Lê Phúc Lâm – Product Owner

- Nguyễn Văn Trường – Developer, Scrum Master

- Nguyễn Bá Hải – Developer

# Mục tiêu sản phẩm (Product Goal)

Xây dựng một hệ thống Website Đặt phòng Khách sạn toàn diện (Thịnh Phát Hotel), cung cấp trải nghiệm tìm phòng, đặt phòng và thanh toán trực tuyến mượt mà, trực quan và an toàn cho khách hàng, đồng thời tối ưu hóa quy trình vận hành khách sạn cho quản trị viên.

# Mục tiêu của Product Backlog (Product Backlog Goal)

- Xây dựng Product Backlog đầy đủ cho các nhóm người dùng Guest, Customer và Admin.

- Mỗi User Story được mô tả rõ ràng theo cấu trúc chuẩn, có tiêu chí nghiệm thu cụ thể.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên dựa trên giá trị kinh doanh và mức độ quan trọng của từng chức năng.

- Thực hiện ước lượng Story Point theo dãy Fibonacci để hỗ trợ lập kế hoạch Sprint.

- Product Backlog luôn có khả năng cập nhật, điều chỉnh khi yêu cầu thay đổi.

# Dự định thời lượng & số lượng Sprint

Toàn bộ phạm vi ASS1 được chia thành 06 Sprint, mỗi Sprint 02 tuần (tổng 12 tuần, từ 20/7/2026 đến 11/10/2026). 17 User Story ưu tiên Cao/Trung bình cần thiết nhất cho một luồng đặt phòng khách sạn hoàn chỉnh được đưa vào 6 Sprint này; 20 User Story còn lại (ưu tiên Trung bình/Thấp) được chuyển sang Product Backlog cho Release 2

# Mục tiêu cụ thể cho từng Sprint (Sprint Goals)

## Sprint 1 – Xây dựng nền tảng hệ thống và Trang chủ

Thời gian: 20/7/2026 – 2/8/2026

Xây dựng nền tảng hệ thống và giao diện Trang chủ.

## Sprint 2 – Xác thực người dùng

Thời gian: 3/8/2026 – 16/8/2026

Xác thực người dùng và quản lý hồ sơ.

## Sprint 3 – Khám phá phòng khách sạn

Thời gian: 17/8/2026 – 30/8/2026

Khám phá và tìm kiếm phòng.

## Sprint 4 – Chọn phòng và Quản lý khách sạn & phòng

Thời gian: 31/8/2026 – 13/9/2026

Hoàn thiện chọn phòng và quản lý loại phòng.

## Sprint 5 – Đặt phòng và Thanh toán

Thời gian: 14/9/2026 – 27/9/2026

Đặt phòng và thanh toán.

## Sprint 6 – Quản trị hệ thống và Nghiệm thu

Thời gian: 28/9/2026 – 11/10/2026

Quản trị hệ thống.

# Sprint Backlog

| id | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story) | Độ ưu tiên | Giá trị đối với hệ thống | Point | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | Guest | Truy cập trang chủ | Là một Guest, tôi muốn truy cập trang chủ để xem giới thiệu khách sạn, banner và các phòng nổi bật | Cao | Cao | 2 | Sprint 1 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 2/8/2026 |
| ID6 | Guest | Đăng ký tài khoản | Là một Guest, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể đặt phòng và quản lý đơn của mình | Cao | Cao | 3 | Sprint 2 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 16/8/2026 |
| ID7 | Guest | Đăng nhập / Đăng xuất | Là một Guest, tôi muốn đăng nhập và đăng xuất để sử dụng các chức năng dành cho khách hàng | Cao | Cao | 2 | Sprint 2 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 16/8/2026 |
| ID8 | Customer | Quản lý thông tin cá nhân | Là một Customer, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện và đổi mật khẩu để bảo mật tài khoản | Trung bình | Trung bình | 3 | Sprint 2 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 16/8/2026 |
| ID2 | Guest | Xem danh sách loại phòng | Là một Guest, tôi muốn xem danh sách các loại phòng để lựa chọn phòng phù hợp nhu cầu | Cao | Cao | 3 | Sprint 3 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 30/8/2026 |
| ID3 | Guest | Tìm kiếm phòng trống | Là một Guest, tôi muốn tìm kiếm phòng theo ngày nhận/trả phòng và số khách để biết phòng còn trống | Cao | Cao | 5 | Sprint 3 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 30/8/2026 |
| ID4 | Guest | Xem chi tiết loại phòng | Là một Guest, tôi muốn xem chi tiết loại phòng (ảnh, tiện nghi, giá, đánh giá) để quyết định đặt phòng | Cao | Cao | 3 | Sprint 3 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 30/8/2026 |
| ID5 | Customer | Chọn phòng & giữ thông tin đặt phòng tạm thời | Là một Customer, tôi muốn chọn phòng và giữ thông tin đặt phòng tạm thời trong giỏ trước khi thanh toán để không mất thông tin đã chọn | Cao | Cao | 5 | Sprint 4 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 13/9/2026 |
| ID13-14 | Admin | Quản lý khách sạn & phòng | Là một Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa khách sạn, loại phòng và phòng để quản lý danh mục lưu trú | Cao | Cao | 8 | Sprint 4 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 13/9/2026 |
| ID9 | Customer | Đặt phòng | Là một Customer, tôi muốn đặt phòng theo loại phòng, ngày ở và số khách để giữ chỗ lưu trú | Cao | Cao | 8 | Sprint 5 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 27/9/2026 |
| ID10 | Customer | Thanh toán đặt phòng (MoMo) | Là một Customer, tôi muốn thanh toán đặt phòng qua cổng MoMo để hoàn tất giao dịch nhanh chóng | Cao | Cao | 8 | Sprint 5 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 27/9/2026 |
| ID11 | Customer | Xem đơn đặt phòng của tôi | Là một Customer, tôi muốn xem danh sách và trạng thái các đơn đặt phòng của tôi để theo dõi lịch lưu trú | Cao | Cao | 3 | Sprint 5 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 27/9/2026 |
| ID12 | Customer | Hủy đặt phòng | Là một Customer, tôi muốn hủy đơn đặt phòng khi có thay đổi kế hoạch lưu trú | Trung bình | Trung bình | 3 | Sprint 5 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 27/9/2026 |
| ID15 | Admin | Quản lý đặt phòng | Là một Admin, tôi muốn xác nhận, hủy, đánh dấu no-show, check-in/check-out và xếp phòng cho các đơn đặt phòng | Cao | Cao | 8 | Sprint 6 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 11/10/2026 |
| ID16 | Admin | Quản lý người dùng (khách hàng) | Là một Admin, tôi muốn xem, tìm kiếm, khóa/xóa và phân quyền người dùng để kiểm soát hệ thống | Cao | Cao | 5 | Sprint 6 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 11/10/2026 |
| ID17 | Admin | Thống kê & Dashboard | Là một Admin, tôi muốn xem thống kê doanh thu, phòng bán chạy và biểu đồ đặt phòng để đánh giá hiệu quả kinh doanh | Cao | Cao | 8 | Sprint 6 | Nguyễn Văn Trường & Nguyễn Bá Hải | 11/10/2026 |

# Sprint Backlog

## Sprint 1

| Task ID | PB ID | Task | Mô tả | Người thực hiện | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | ID1 | Thiết kế giao diện Trang chủ | Thiết kế Header, Footer, Banner giới thiệu khách sạn | Nguyễn Văn Trường | 5h |
| T1.2 | ID1 | Hiển thị phòng nổi bật | Xây dựng giao diện danh sách phòng nổi bật | Nguyễn Văn Trường | 4h |
| T1.3 | ID1 | Kết nối CSDL | Thiết lập kết nối MongoDB | Nguyễn Bá Hải | 3h |
| T1.4 | ID1 | Backend lấy dữ liệu phòng | Xây dựng API lấy danh sách phòng nổi bật | Nguyễn Bá Hải | 6h |
| T1.5 | ID1 | Responsive Trang chủ | Tối ưu giao diện trang chủ trên nhiều thiết bị | Nguyễn Văn Trường | 3h |
| T1.6 | ID1 | Làm rõ yêu cầu & Kiểm thử Trang chủ | PO làm rõ yêu cầu nghiệp vụ; kiểm tra giao diện và chức năng trang chủ | Lê Phúc Lâm | 2h |
| T1.7 | ID1 | Duyệt tiêu chí nghiệm thu | Rà soát và duyệt Acceptance Criteria cho Trang chủ trước Sprint Review | Lê Phúc Lâm | 2h |

## Sprint 2

| Task ID | PB ID | Task | Mô tả | Người thực hiện | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | ID6 | Thiết kế UI Đăng ký | Thiết kế form đăng ký tài khoản | Nguyễn Bá Hải | 8h |
| T2.2 | ID6 | Backend Đăng ký | Xây dựng API đăng ký (hash mật khẩu, lưu User) | Nguyễn Văn Trường | 6h |
| T2.3 | ID7 | Thiết kế UI Đăng nhập | Thiết kế form đăng nhập | Nguyễn Bá Hải | 5h |
| T2.4 | ID7 | Backend Đăng nhập/Đăng xuất | Xây dựng API đăng nhập, cấp JWT token | Nguyễn Văn Trường | 8h |
| T2.5 | ID8 | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Xây dựng API & giao diện cập nhật hồ sơ, avatar | Nguyễn Bá Hải | 4h |
| T2.6 | ID6-8 | Kiểm thử Authentication | Kiểm thử luồng đăng ký/đăng nhập/hồ sơ | Lê Phúc Lâm | 4h |
| T2.7 | ID6-8 | Duyệt tiêu chí nghiệm thu | Rà soát và duyệt AC cho Đăng ký, Đăng nhập/Đăng xuất, Cập nhật hồ sơ | Lê Phúc Lâm | 2h |

## Sprint 3

| Task ID | PB ID | Task | Mô tả | Người thực hiện | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | ID2 | Giao diện danh sách loại phòng | Thiết kế giao diện danh sách loại phòng | Nguyễn Bá Hải | 4h |
| T3.2 | ID2 | Backend danh sách loại phòng | Xây dựng API lấy danh sách loại phòng | Nguyễn Văn Trường | 4h |
| T3.3 | ID3 | Chức năng tìm kiếm phòng | Xây dựng API tìm kiếm phòng theo ngày & số khách | Nguyễn Văn Trường | 5h |
| T3.4 | ID4 | Giao diện chi tiết loại phòng | Thiết kế giao diện chi tiết loại phòng | Nguyễn Bá Hải | 5h |
| T3.5 | ID4 | Backend chi tiết loại phòng | Xây dựng API lấy chi tiết loại phòng | Nguyễn Văn Trường | 4h |
| T3.6 | ID2-4 | Làm rõ yêu cầu & Kiểm thử | PO làm rõ yêu cầu tìm kiếm/lọc phòng; kiểm thử luồng khám phá phòng | Lê Phúc Lâm | 3h |
| T3.7 | ID2-4 | Duyệt tiêu chí nghiệm thu | Rà soát và duyệt AC cho các chức năng khám phá và tìm kiếm phòng | Lê Phúc Lâm | 2h |

## Sprint 4

| Task ID | PB ID | Task | Mô tả | Người thực hiện | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | ID5 | Backend giỏ đặt phòng | Xây dựng API lưu thông tin phòng đã chọn tạm thời | Nguyễn Văn Trường | 5h |
| T4.2 | ID5 | UI giỏ đặt phòng | Thiết kế giao diện xem lại phòng đã chọn | Nguyễn Bá Hải | 5h |
| T4.3 | ID5 | Cập nhật số lượng & tổng tiền | Tính lại tổng tiền khi thay đổi số đêm/số phòng | Nguyễn Văn Trường | 4h |
| T4.4 | ID13-14 | CRUD Khách sạn/Loại phòng/Phòng | Xây dựng API & giao diện quản lý khách sạn, loại phòng, phòng (Admin) | Nguyễn Bá Hải | 10h |
| T4.5 | ID5,13-14 | Kiểm thử | Kiểm thử chọn phòng và quản lý danh mục khách sạn/phòng | Lê Phúc Lâm | 3h |
| T4.6 | ID5,13-14 | Duyệt nghiệm thu & Refine Backlog | Duyệt AC chọn phòng/quản lý danh mục; Product Backlog Refinement cho Sprint 5-6 | Lê Phúc Lâm | 3h |

## Sprint 5

| Task ID | PB ID | Task | Mô tả | Người thực hiện | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | ID9 | Giao diện Checkout | Thiết kế giao diện xác nhận đặt phòng | Nguyễn Bá Hải | 5h |
| T5.2 | ID9 | Backend đặt phòng | Xây dựng API tạo đơn đặt phòng | Nguyễn Văn Trường | 6h |
| T5.3 | ID10 | Tích hợp Thanh toán | Tích hợp cổng thanh toán MoMo | Nguyễn Văn Trường | 8h |
| T5.4 | ID11 | Theo dõi đơn đặt phòng | Xây dựng API & giao diện danh sách đơn đặt phòng của tôi | Nguyễn Bá Hải | 5h |
| T5.5 | ID12 | Hủy đơn đặt phòng | Xây dựng API & giao diện hủy đơn đặt phòng | Nguyễn Văn Trường | 4h |
| T5.6 | ID9-12 | Kiểm thử Checkout | Kiểm thử luồng đặt phòng - thanh toán - hủy | Lê Phúc Lâm | 3h |
| T5.7 | ID9-12 | Duyệt tiêu chí nghiệm thu | Rà soát và duyệt AC cho luồng đặt phòng - thanh toán - hủy đơn | Lê Phúc Lâm | 2h |

## Sprint 6

| Task ID | PB ID | Task | Mô tả | Người thực hiện | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | ID15 | Quản lý Đơn đặt phòng | Xác nhận/hủy/no-show, check-in, check-out, xếp phòng | Nguyễn Văn Trường | 8h |
| T6.2 | ID16 | Quản lý Khách hàng | Xây dựng API & giao diện quản lý người dùng | Nguyễn Bá Hải | 5h |
| T6.3 | ID17 | Thống kê & Báo cáo | Xây dựng API & Dashboard thống kê doanh thu | Nguyễn Văn Trường | 8h |
| T6.4 | ID15-17 | Kiểm thử Admin Panel | Kiểm thử toàn bộ phân hệ quản trị | Nguyễn Bá Hải | 4h |
| T6.5 | ID15-17 | Fix Bug & Nghiệm thu | Sửa lỗi phát sinh; PO duyệt AC toàn bộ phân hệ quản trị | Lê Phúc Lâm | 4h |
| T6.6 | ID15-17 | Chủ trì Sprint Review & Nghiệm thu | Chủ trì Sprint Review cuối, duyệt nghiệm thu toàn bộ sản phẩm ASS1 với giảng viên/khách hàng | Lê Phúc Lâm | 3h |

# Biên Bản Cuộc Họp

Thời gian: 20:00 – 21:30, ngày 13/07/2026

Địa điểm: Google Meet

## Thành viên tham gia

- Lê Phúc Lâm

- Nguyễn Văn Trường

- Nguyễn Bá Hải

## Nội dung cuộc họp

- Rà soát và thống nhất Product Backlog đã xây dựng trong Workshop 1.

- Thống nhất Product Goal và Product Backlog Goal của dự án Website đặt phòng khách sạn.

- Xác định Sprint Goal cho 06 Sprint dựa trên lộ trình phát triển của dự án.

- Phân bổ 17 User Story ưu tiên cao/trung bình từ Product Backlog vào 6 Sprint theo mẫu Sprint Backlog chuẩn.

- Thống nhất chuyển 20 User Story còn lại sang Product Backlog cho Release 2.

- Phân rã các User Story thành các Task kỹ thuật để hình thành Sprint Backlog chi tiết.

- Phân công công việc giữa các thành viên, bao gồm các Task đặc trưng của Product Owner.

## Kết quả cuộc họp

- Thống nhất Product Goal, Product Backlog Goal và Sprint Goal cho 06 Sprint.

- Hoàn thành Sprint Planning theo đúng mẫu Sprint Backlog do giảng viên cung cấp.

- Hoàn thành Sprint Backlog chi tiết với Task kỹ thuật, thời gian ước lượng và người thực hiện.

- Thống nhất tiếp tục triển khai dự án theo kế hoạch trong các Workshop tiếp theo.

PHẦN C

WORKSHOP 3

Tầm nhìn kiến trúc — Báo cáo Sprint 1

Nội dung chính:

— Tầm nhìn kiến trúc (Architecture Vision)

— Báo cáo Sprint 1: User Story & đánh giá chi tiết

— Biên bản họp hàng ngày (Daily Scrum)

— Bảng Trello dự án

WORKSHOP 3 — AGILE & KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

Nhóm 7 — Dự án: Website đặt phòng khách sạn Thịnh Phát Hotel

Tài liệu tổng hợp Workshop 3

| STT | Mã sinh viên | Họ và tên | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH70165 | Lê Phúc Lâm | Product Owner |
| 2 | PH61395 | Nguyễn Văn Trường | Developer, Scrum Master |
| 3 | PH53579 | Nguyễn Bá Hải | Developer |
| 4 |  | Hoàng Kỳ Sơn | Developer |

# PHẦN 1. TẦM NHÌN KIẾN TRÚC (ARCHITECTURE VISION)

## 1.1. Khái niệm

Tầm nhìn kiến trúc (Architecture Vision) là bản mô tả ở mức khái quát (high-level), được xây dựng ngay trong giai đoạn khởi đầu của dự án, thể hiện định hướng tổng thể về hệ thống sẽ được xây dựng — bao gồm phạm vi, mục tiêu kinh doanh, các bên liên quan cùng mối quan tâm của họ, và ý tưởng giải pháp kiến trúc (nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ) — trước khi đi vào phân tích và thiết kế chi tiết.

Nói ngắn gọn: nếu Product Backlog trả lời câu hỏi "làm cái gì", thì Tầm nhìn kiến trúc trả lời câu hỏi "hệ thống sẽ được xây dựng theo hướng nào, gồm những thành phần lớn nào và vì sao".

## 1.2. Nội dung

- Phạm vi dự án (Project Scope): ranh giới hệ thống, các phân hệ/nhóm người dùng sẽ phục vụ.

- Mục tiêu & mục đích kinh doanh (Business Goals/Drivers): lý do đầu tư xây dựng hệ thống.

- Các bên liên quan (Stakeholders) và mối quan tâm (Concerns) của từng bên.

- Ràng buộc (Constraints): thời gian, ngân sách, công nghệ, nhân lực sẵn có.

- Ý tưởng giải pháp (Solution Concept): mô hình kiến trúc tổng thể ở mức khái quát (ví dụ: kiến trúc Client–Server, 3 lớp, Microservices…) và các công nghệ nền tảng dự kiến.

- Rủi ro chính và định hướng giảm thiểu rủi ro.

- Giá trị/lợi ích kỳ vọng mang lại (Value Proposition) cho tổ chức và người dùng.

## 1.3. Đặc điểm

- Ở mức trừu tượng cao, chưa đi vào chi tiết kỹ thuật (chưa có thiết kế lớp, API, schema cụ thể).

- Được xây dựng sớm — ngay từ đầu dự án — mang tính định hướng chứ không phải bản thiết kế cuối cùng.

- Gắn chặt với mục tiêu kinh doanh, không thuần túy là vấn đề kỹ thuật.

- Là điểm thống nhất chung giữa khách hàng, Product Owner, nhóm phát triển và các bên liên quan khác.

- Có thể được điều chỉnh khi hiểu biết về yêu cầu thay đổi — trong Agile, kiến trúc "tiến hoá" (evolutionary architecture) dần qua từng Sprint nhưng vẫn bám theo tầm nhìn ban đầu.

## 1.4. Vai trò

- Định hướng cho toàn bộ quá trình phân tích, thiết kế và phát triển ở các giai đoạn sau.

- Là căn cứ để ra quyết định công nghệ và kiến trúc chi tiết (Frontend, Backend, CSDL, tích hợp bên thứ ba…).

- Giúp các bên liên quan thống nhất "bức tranh tổng thể" trước khi đầu tư nguồn lực triển khai.

- Là cơ sở nhận diện sớm rủi ro và ràng buộc của dự án.

- Trong mô hình Agile/Scrum: đóng vai trò "kim chỉ nam" giúp Product Backlog và Sprint Backlog được xây dựng nhất quán với định hướng kiến trúc chung, tránh phát triển rời rạc, chắp vá.

## 1.5. Ví dụ áp dụng cho dự án Website đặt phòng khách sạn — Thịnh Phát Hotel

| Yếu tố | Nội dung áp dụng cho dự án |
| --- | --- |
| Phạm vi | Xây dựng website đặt phòng khách sạn trực tuyến phục vụ 3 nhóm người dùng: Guest (khách vãng lai), Customer (khách đã đăng ký) và Admin (quản trị viên khách sạn). |
| Mục tiêu kinh doanh | Tăng doanh thu qua kênh đặt phòng trực tuyến, giảm phụ thuộc vào đặt phòng qua điện thoại/OTA trung gian, tối ưu vận hành và quản lý khách sạn. |
| Bên liên quan chính | Khách hàng (Guest/Customer), Quản trị viên khách sạn (Admin), Giảng viên/khách hàng đóng vai trò nghiệm thu (thông qua Product Owner). |
| Ý tưởng giải pháp (Solution Concept) | Kiến trúc Client – Server 3 lớp: Frontend (React + Vite, giao diện SPA) gọi REST API tới Backend (Node.js/Express) để xử lý nghiệp vụ, dữ liệu lưu trữ trên MongoDB (Mongoose ODM); tích hợp cổng thanh toán MoMo; xác thực bằng JWT. |
| Ràng buộc | Thời gian 12 tuần / 6 Sprint (mỗi Sprint 2 tuần); nhóm 3 thành viên kiêm nhiệm nhiều vai trò (PO, SM, Dev). |
| Rủi ro chính | Tích hợp cổng thanh toán MoMo (môi trường sandbox); đảm bảo tính chính xác khi kiểm tra phòng trống theo thời gian thực khi nhiều khách cùng đặt. |

## 1.6. Lợi ích

- Giảm rủi ro do hiểu sai yêu cầu hoặc định hướng kiến trúc ngay từ giai đoạn đầu.

- Tiết kiệm chi phí và thời gian sửa đổi về sau nhờ phát hiện sớm các bất cập.

- Tạo sự đồng thuận rõ ràng giữa Product Owner, Scrum Master, Dev Team và khách hàng.

- Là nền tảng để lập kế hoạch Sprint, phân rã Product Backlog và thiết kế kiến trúc chi tiết ở các bước tiếp theo.

- Hỗ trợ khả năng mở rộng (scalability) và bảo trì hệ thống về lâu dài.

# PHẦN 2. BÁO CÁO SPRINT 1

## 2.1. Mô tả yêu cầu Sprint 1

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 — Xây dựng nền tảng hệ thống và Trang chủ |
| Thời gian | 20/07/2026 — 02/08/2026 (2 tuần) |
| Sprint Goal | Xây dựng nền tảng kỹ thuật ban đầu (kết nối CSDL, cấu trúc dự án Frontend/Backend) và hoàn thiện giao diện Trang chủ hiển thị banner giới thiệu khách sạn cùng danh sách phòng nổi bật. |
| Phạm vi (User Story) | ID1 — Truy cập trang chủ (Guest) |
| Story Point Sprint | 2 điểm |
| Thành viên tham gia | Lê Phúc Lâm (Product Owner) — Nguyễn Văn Trường (Developer, Scrum Master) — Nguyễn Bá Hải (Developer) |

## 2.2. Danh sách User Story của Sprint 1

| ID | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả (User Story) | Độ ưu tiên | SP | Tiêu chí nghiệm thu (AC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | Guest | Truy cập trang chủ | Là một Guest, tôi muốn truy cập trang chủ để xem giới thiệu khách sạn, banner và các phòng nổi bật. | Cao | 2 | Trang chủ hiển thị đầy đủ banner giới thiệu khách sạn, danh sách phòng nổi bật và tải xong trong vài giây trên cả desktop & mobile. |

## 2.3. Đánh giá chi tiết User Story

### a) Đánh giá theo tiêu chí INVEST — User Story ID1

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| Independent (Độc lập) | Đạt — Trang chủ là điểm vào đầu tiên, không phụ thuộc vào các User Story khác trong Sprint 1. |
| Negotiable (Thương lượng được) | Đạt — Nội dung banner, số lượng phòng nổi bật hiển thị đã được PO và Dev thống nhất, có thể điều chỉnh khi Sprint Review. |
| Valuable (Có giá trị) | Đạt — Mang lại giá trị trực tiếp cho Guest: ấn tượng đầu tiên và khả năng khám phá phòng nổi bật. |
| Estimable (Ước lượng được) | Đạt — Đã ước lượng 2 Story Point, tương ứng 7 Task kỹ thuật (T1.1–T1.7) với tổng ~23 giờ công. |
| Small (Đủ nhỏ) | Đạt — Có thể hoàn thành trong 1 Sprint (2 tuần) với 2 thành viên Dev. |
| Testable (Kiểm thử được) | Đạt — Có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng: hiển thị đủ banner + danh sách phòng nổi bật, thời gian tải hợp lý, responsive trên nhiều thiết bị. |

### b) Đánh giá tiến độ theo Task kỹ thuật (Sprint Backlog Sprint 1)

| Task ID | Task | Người thực hiện | Ước lượng | Trạng thái (tính đến 22/07/2026) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Thiết kế giao diện Header, Footer, Banner giới thiệu | Nguyễn Văn Trường | 5h | Đang thực hiện — đã dựng Header.jsx, Footer.jsx |
| T1.2 | Xây dựng giao diện danh sách phòng nổi bật | Nguyễn Văn Trường | 4h | Đang thực hiện — giao diện Home.jsx bước đầu |
| T1.3 | Thiết lập kết nối MongoDB | Nguyễn Bá Hải | 3h | Hoàn thành — cấu hình mongooseInit.js |
| T1.4 | Xây dựng API lấy danh sách phòng nổi bật | Nguyễn Bá Hải | 6h | Đang thực hiện — utils featuredRoomTypes |
| T1.5 | Tối ưu giao diện Trang chủ responsive | Nguyễn Văn Trường | 3h | Chưa bắt đầu — dự kiến tuần 2 của Sprint |
| T1.6 | PO làm rõ yêu cầu nghiệp vụ; kiểm tra giao diện & chức năng Trang chủ | Lê Phúc Lâm | 2h | Đang thực hiện — trao đổi liên tục cùng Dev |
| T1.7 | Rà soát và duyệt Acceptance Criteria trước Sprint Review | Lê Phúc Lâm | 2h | Chưa bắt đầu — thực hiện cuối Sprint |

Nhận xét: tính đến giữa Sprint 1 (22/07/2026), nhóm đã hoàn thành kết nối nền tảng CSDL (T1.3) và đang triển khai song song giao diện Trang chủ (T1.1, T1.2) cùng API dữ liệu phòng nổi bật (T1.4), đúng tiến độ so với Sprint Goal đề ra; các Task tối ưu responsive và nghiệm thu (T1.5–T1.7) sẽ hoàn tất trong nửa sau của Sprint.

## 2.4. Biên bản họp hàng ngày (Daily Scrum) — Sprint 1

### Daily Scrum — ngày 20/07/2026 (khởi động Sprint 1)

Hình thức: họp trực tuyến (Google Meet) — Thời lượng: ~15 phút.

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn / trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Phúc Lâm | Chốt Sprint Goal và Sprint Backlog Sprint 1 cùng nhóm. | Làm rõ chi tiết nghiệp vụ hiển thị phòng nổi bật cho Dev. | Chưa có — mới bắt đầu Sprint. |
| Nguyễn Văn Trường | Rà soát lại thiết kế UI Trang chủ từ Product Backlog. | Dựng khung Header, Footer, Banner (T1.1). | Chưa thống nhất bố cục banner với PO. |
| Nguyễn Bá Hải | Chuẩn bị môi trường Backend (Express, biến môi trường). | Thiết lập kết nối MongoDB (T1.3). | Chưa có. |

### Daily Scrum — ngày 21/07/2026

Hình thức: họp trực tuyến (Google Meet) — Thời lượng: ~15 phút.

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn / trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Phúc Lâm | Làm rõ chi tiết nghiệp vụ hiển thị phòng nổi bật. | Theo dõi tiến độ T1.1, T1.2; chuẩn bị tiêu chí nghiệm thu sơ bộ. | Không có. |
| Nguyễn Văn Trường | Hoàn thiện Header, Footer (T1.1); bắt đầu bố cục danh sách phòng nổi bật (T1.2). | Tiếp tục T1.2; phối hợp với Hải để lấy dữ liệu mẫu. | Cần API dữ liệu phòng nổi bật để gắn giao diện thật. |
| Nguyễn Bá Hải | Hoàn thành kết nối MongoDB (T1.3). | Bắt đầu xây dựng API lấy danh sách phòng nổi bật (T1.4). | Đang chuẩn hoá schema RoomType để phục vụ API. |

### Daily Scrum — ngày 22/07/2026 (hôm nay)

Hình thức: họp trực tuyến (Google Meet) — Thời lượng: ~15 phút.

| Thành viên | Hôm qua đã làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn / trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Phúc Lâm | Theo dõi tiến độ T1.2, T1.4; ghi nhận vướng mắc về schema. | Tổng hợp báo cáo Workshop 3 (User Story, đánh giá Sprint, biên bản họp). | Không có. |
| Nguyễn Văn Trường | Hoàn thiện giao diện danh sách phòng nổi bật (T1.2) với dữ liệu tạm (mock). | Kết nối giao diện với API thật từ Hải khi sẵn sàng; chuẩn bị T1.5 (responsive). | Chờ API T1.4 hoàn thiện để thay dữ liệu mock bằng dữ liệu thật. |
| Nguyễn Bá Hải | Xây dựng API lấy danh sách phòng nổi bật (T1.4) — phần backend. | Hoàn thiện và kiểm thử nhanh API T1.4; bàn giao cho Trường tích hợp Frontend. | Không có. |

# PHẦN 3. BẢNG TRELLO DỰ ÁN

Bảng Trello của nhóm được tổ chức theo đúng yêu cầu, gồm các cột sau:

- Danh sách thành viên: có tên, vai trò và nội dung công việc tương ứng (được trình bày trực tiếp trên Trello theo yêu cầu giảng viên).

- Product Backlog: toàn bộ 37 User Story của dự án (17 User Story ưu tiên cao/trung bình cho ASS1 trong 6 Sprint + 20 User Story cho Release 2).

- 6 cột Sprint (Sprint 1 → Sprint 6): mỗi cột chứa các thẻ (card) User Story/Task tương ứng, được kéo-thả cập nhật trạng thái theo tiến độ thực tế.